Оперативно-виробниче планування як основа організації виробничого процесу на промисловому підприємстві.
Зміст

1. Завдання оперативно-виробничого планування.

2. Вимоги до оперативно-виробничого планування.

3. Системи оперативно-виробничого планування.

4. Етапи оперативно-виробничого планування.

5. Особливості організації оперативно-виробничого планування в умовах різних типів виробництва.
6.Економічна ефективність оперативно-виробничого планування.
1.Завдання оперативно-виробничого планування.
  Підвищення економічної ефективності виробництва в значній мірі залежить для кожного підприємства від організації внутрішнього заводського планування, яке представлене оперативним плануванням.

Основне завдання оперативно-виробничого планування полягає в конкретизації зазначених в бізнес-плані підприємства показників в часі, просторі, тобто по конкретним робочим місцям і в конкретні терміни.
Мета: організувати ритмічний, системний випуск продукції в цехах, на виробничих дільницях, в обслуговуючих та допоміжних підрозділах.

Перш за все мова іде про розподіл річного плану на короткі відрізки часу: місць, декаду, тиждень, добу, зміну.

В кінцевому рахунку мета оперативно-виробничого планування – забезпечення високої якості продукції з найменшими витратами матеріальних, трудових та фінансових ресурсів.

2.Вимоги до оперативно-виробничого планування

     Процес організації оперативно-виробничого планування відбувається за дотримання певних вимог:
· своєчасність замовлень і доставки до конкретних дільниць і робочих місць сировини, матеріалів, напівфабрикатів, інструментів, пристроїв, технологічного оснащення;

· встановлюється конкретний час початку і завершення технологічних операцій по виготовленню деталей, вузлів, механізмів та з'єднання їх в готовий апарат;

· ведення системного обліку та контролю за ритмічним ходом виробничого процесу, попередження відхилень від графіку виконання робіт;

· створення умов для ритмічної роботи підприємства, розробка календарних графіків роботи дільниць;

· аналіз можливостей скорочення перерв по ходу переміщення предметів праці з метою мінімізації тривалості виробничого циклу;

· оптимізація кількості встановленого та діючого технологічного обладнання з метою скорочення витрат на його експлуатацію і утримання;

· оптимізація  чисельності працівників різних категорій та регулювання рівня їх заробітної плати;

· забезпечення гнучкості у плануванні, що дає змогу швидко і чітко реагувати на технічні і номенклатурні зміни у виробництві, що на сучасному етапі характеризується високою динамічністю. 

3.Системи оперативно-виробничого планування
      Однією з найбільш розповсюджених є замовна система оперативно- виробничого планування. Вона застосовується в умовах одиничного та дрібносерійного виробництва.

Номенклатура продукції невелика, тому контроль за виробничою діяльністю в цехах ведеться в укрупнених масштабах.

За облікову одиницю приймають замовлення, яке містить один виріб або невеличку їх кількість.

В основі розрахунку лежить загальна тривалість виробничого циклу і загальна тривалість виконання замовлення.

Покомплектна система використовується в умовах серійного виробництва.

Планово-обліковою одиницею при цьому є окремі комплекти деталей, а не замовлення в цілому. Досліджується і оптимізується  машино-комплект, добовий комплект.
Вузловий комплект об’єднує деталі одного технологічного вузла (складального вузла).

Запуск у виробництво планують таким чином, щоб завершити виготовлення всіх деталей, що входять в вузол, до моменту початку вузлового складання.

Груповий комплект формується за принципом спільного технологічного маршруту, використовуваного обладнання, оснащення.

Машино-комплект формується по кожному цеху із заготовок або вузлів виробу, які виготовляються в даному цеху.

Наприклад, в ливарному цеху – всі відливки, в термічному цеху – всі деталі машин, що підлягали термічній обробці.

Подетальна система використовується в масовому і великосерійному виробництві.

При цій системі плановий відділ заводу планує низовим ланкам (цехам, дільницям) виконання робіт по кожній окремій деталі.

Така організація робіт доцільна у виробництвах з стійкою програмою по випуску продукції і відносно невеликою номенклатурою деталей, що входять в виріб.
4.Етапи оперативного планування.
Комплекс робіт по оперативно-виробничому плануванню проходить в два етапи:

а) календарне планування, що передбачає побудову календарних графіків;
б) поточний оперативний контроль і регулювання ходу виробництва.
В залежності від величини підприємства оперативне планування може бути:

а) міжцеховим;
б)внутрішньоцеховим

Розрахунки в оперативно-виробничому плануванні включають: тривалість виробничого циклу, ритму виробництва, величини партії запуску деталей, завантаження обладнання, продуктивність праці.
Від тривалості виробничого циклу залежить оборотність оборотних засобів, ступінь виконання виробничого плану.

В роботі промислового підприємства важливу роль відіграє добовий графік, який береться в основу при організації ритмічної роботи.

Змінно-добові завдання складаються з врахуванням індивідуальних особливостей кожного робітника і досягнутого ним рівня продуктивності праці.

Оперативно-виробниче планування дає змогу знизити прямі та непрямі витрати на виробництво. Прогнозовано знижується собівартість продукції по напрямкам:

- економія витрат на заробітну плату;
- скорочення витрат на виправлення браку;
- скорочення витрат за вимушені простої;
- економія матеріалів;
- впровадження раціонального розкрою матеріалів;
- скорочення втрат від браку;
- скорочення транспортно-заготівельних витрат;
- скорочення виробничого циклу.
5. Особливості організації оперативно-виробничого планування в умовах різних типів виробництва.
Оперативно-виробниче планування в одиничному виробництві сприяє вирішенню таких завдань:

- проведення календарно-планових розрахунків, які відображають хід виконання замовлення;

- планування технічної і матеріальної підготовки виробництва по кожному замовленню;

 - використання методів оперативно-виробничого планування на окремих ділянках в цехах.
Міжцехове планування проявляється в наступному:

- річний випуск продукції розділяють по періодам всередині року у відповідності до портфеля замовлень, черговістю, умовами завантаження виробництва;

- відсутність замовлень, які повторюються, не створюють потреби в постійній розробці нових календарних графіків;

- закріплення номенклатури за цехами, відділками і робочими місцями – змінне, залежить від спеціалізації виробничих підрозділів.

Важлива завдання оперативно-виробничого планування – організація загальнозаводського і внутрішньо - цехового контролю виконання замовлень.

Загальнозаводський контроль ведеться у відповідності до термінів календарного графіку.
Контроль міжцехових передач заготовок, напівфабрикатів, деталей і вузлів відбувається у відповідності до місячних календарних графіків: по ведучим деталям з тривалим циклом виробництва – подетально, по іншим – в комплектах по вузлам і замовленню в цілому.
Оперативно-виробниче планування в серійному виробництві полягає в наступному:

- закріплення номенклатури за цехами, дільницями, робочими місцями набуває постійного характеру відповідно до їх спеціалізації, планування носить комплексний характер – комплект на виріб, на вузол, на групу;
- календарний розподіл завдань виконується у вигляді призначення термінів запуску і випуску партій деталей.

Загальнозаводський контроль випуску виробів відбувається у відповідності до календарного графіку. Ведеться спеціальне спостереження за підготовкою виробництва по особливо важливим позиціям програми виробництва.

Внутрішньо-цеховий контроль ходу виробництва виконується шляхом:

- контролю оперативної підготовки запуску партій деталей на обробку;
- контролю запуску готової продукції у відповідності до місячних планів і графіків;

- виявлення відстаючих деталей поопераційний контроль їх виготовлення.

В умовах масового виробництва оперативне планування полягає в наступному:

- оперативні програми цехам складають на квартал;

- кількість завдань розраховують по нормам заділу і розподіляють у вигляді щоденного рівномірного або нарощуваного випуску;

- внутрішньо-цехове оперативне планування в умовах чіткого закріплення деталей за поточними лініями, операцій – за робочими місцями, характеризується тим, що кількісні завдання лініям встановлюють безпосередньо з оперативної програми цеху.

6.Економічна ефективність оперативно-виробничого планування.
Раціональна організація оперативно-виробничого планування позитивно виливає на такі напрямки виробничої діяльності підприємства:

-   Поліпшення виконання виробничого плану.

- Систематичне збільшення випуску продукції на тих же основних виробничих фондах.

-  Чітке дотримання зобов’язань по кооперації.

-  Безперебійний випуск нових виробів.

- Ліквідація простоїв і збільшення питомої ваги робочого часу в тривалості виробничого циклу.

- Підвищення якості обслуговування робочих місць.

- Поглиблення спеціалізації виробничих дільниць і робочих місць.

- Забезпечення рівномірності завантаження обладнання.

- Своєчасність проведення профілактичних ремонтів.

- Переналаштування обладнання чітко за графіком.

- Зменшення витрат на заробітну плату.

- Скорочення витрат на виправлення браку.

- Економія сировини та матеріалів.
- Впровадження раціонального групового розкрою матеріалів.
- Скорочення втрат від браку.

- Скорочення непрямих витрат.

- Скорочення транспортно-заготівельних витрат. 

- Спрощення обліку.

- Скорочення витрат на обслуговування виробництва.
- Встановлення раціональних графіків постачання сировини та матеріалів.

- Рівномірність відвантаження  продукції замовникам.

Висновок:

Оперативно-виробниче планування, як логічне продовження техніко - економічного планування є дієвим інструментом впливу на досягнення високої ефективності виробництва через підвищення продуктивності праці, зниження собівартості продукції, збільшення прибутку та рівня рентабельності виробництва.
 Література

1. Онищенко В.О., Редкін О.В., Старовірець А.С., Чевганова В.Я / Організація виробництва: Навчальний посібник – К.:Лібра, 2003. – 336с.

2. Орлов О.О. / Планування діяльності промислового підприємства: Навчальний посібник – К.:Скпрби, 2002. – 336с.

3. Бельтюков Е.А., Бревнов А.А., Парсяк В.Н. / Планирование деятельности предприятия: Учебное пособие  – Харьков: Одиссей,  2006. – 383с.

4. Онищенко В.О., Редкін О.В., Старовірець А.С., Чевганова В.Я  / Організація виробництва: Навчальний посібник – К.:Лібра, 2003. – 336с.
5. Пасічник В.Г., Акіліна О.В. / Організація виробництва: Навчальний посібник– К.:Центр навчальної літератури – 2005. – 248с.
6. Пасічник В.Г., Акіліна О.В. / Планування діяльності підприємства: Навчальний посібник– К.:Центр навчальної літератури – 2005. – 256с.
7. Примак Т.А./ Планирование деятельности предприятий: Учебное пособие  – К: МАУП.  – 1998  – 68с.
8. Покропивний С.Ф./ Економіка підприємства: Підручник – К.:КНЕУ.– 2005. – 528с.
9. Семенов Г.А., Станчевський В.К., Панкова М.О., Семенов А.Г., Гребінець К.М. / Організація і планування на підприємстві: Навчальний посібник– К.:Центр навчальної літератури – 2006. – 528с.
10. Тарасюк Г.М., Шваб Л.І. / Планування діяльності підприємства: Навчальний посібник –К.: Каравела – 2005. –311с.
11. Швайка Л.А. / Планування діяльності підприємства: Навчальний посібник –Львів: „Новий Світ – 2000 ” – 2003. –268с.
12. Шимко О.В. Рижиков В.С., Грибкова С.М., Шимко О.І., Щолокова А.Л. / Планування діяльності підприємства: Навчальний посібник – К.: Каравела – 2006. –293с.
13. Яковлєв О.І., Устич А.О. / Планування діяльності підприємства: Навчальний посібник –Харків: Консум – 2005. – 88с.
PAGE  
1

