Організація ремонтного господарства промислового підприємства.

Зміст.

- Значення системи планово-попереджувальних ремонтів на промисловому підприємстві.

- Оперативна підготовка ремонтних робіт на промисловому підприємстві.

- Класифікація ремонтів, види ремонтних робіт на підприємстві.

- Нормативи планово-попереджувальних ремонтів (ППР).

- Форми організації ремонтних робіт на промисловому підприємстві.

- Тривалість проведення ремонтів та шляхи її скорочення.

1.Значення системи планово-попереджувальних ремонтів на промисловому підприємстві.

Важливу роль в комплексі заходів, спрямованих на підвищення рівня продуктивності праці, відіграє раціональна організація ремонтних робіт технологічного обладнання промислових цехів.

Діюча система ППР (планово-попереджувальних ремонтів) повинна забезпечувати системну, ритмічну роботу обладнання, технологічного оснащення, транспортних засобів.

Для підтримки основних виробничих фондів в робочому стані (відповідно до їх характеристик) їх необхідно своєчасно і якісно ремонтувати, роблячи акцент на профілактиці передчасного виходу їх з ладу та зупинки на капітальний ремонт.

Причиною скорочення експлуатаційного строку використання обладнання може бути низький рівень профілактичних заходів( оглядів,своєчасного технічного обслуговування обладнання і т.д.).

Як наслідок вказаних негативних явищ-низька якість продукції, значна кількість браку,зниження конкурентоспроможності підприємства на ринку.

Витрати на ремонт-важлива складова в структурі собівартості продукції. В залежності від галузі економіки величина цих витрат становить 10-15 %  від величини собівартості продукції чи послуг.

Зниження цих витрат сприяє підвищенню ефективності виробництва, зниженню витрат на виробництво і, відповідно, збільшення прибутку підприємства.

2. Оперативна підготовка ремонтних робіт на промисловому підприємстві.

Всі елементи планово-попереджувальних  робіт потребують ретельної технічної підготовки. Технічна підготовка ремонтних робіт включає конструкторську і технологічну складову.

Конструкторська підготовка полягає в розробці креслень по всім типорозмірам обладнання. Створюються альбоми по видам технологічного обладнання. В альбомах містяться: загальний вигляд агрегату, опис електричної, пневматичної, кінематичної, гідравлічної схем роботи, креслення всіх деталей, вузлів та механізмів.

На основі цих альбомів формуються замовлення на виготовлення запасних деталей і вузлів.

Технологічна підготовка полягає в проектуванні технологічних процесів виготовлення деталей, які потребують ремонту, і виконання безпосередньо самого ремонту. В процесі даної роботи розробляються норми часу на виконання верстатних, слюсарних операцій.

При проектуванні технологічних процесів відбувається відновлення деталей, вузлів, механізмів. Передбачається збільшення термінів служби деталей, використовуються технологій по підвищенню зносостійкості вузлів та агрегатів.

Оперативна підготовка ремонтних робіт полягає в чіткому забезпеченні змінного об’єму виконаного обсягу ремонтних робіт інструментами,матеріалами, підйомно-транспортними засобами. Весь підготовчий комплекс робіт має бути завершений до зупинки верстату, агрегату, установки на ремонт.

Принципи комплектної підготовки змінних деталей і вузлів значно скорочує час перебування обладнання в ремонті.

При комплексній підготовці ремонтних робіт самі ремонтні операції проходять в режимі швидкої заміни зношених деталей і вузлів аналогічними ( новими або заздалегідь відремонтованими).

Доцільно в цехах, на дільницях мати та постійно оновлювати запаси деталей ( як складових вузлів і механізмів обладнання), які часто виходять з ладу і потребують поточної заміни. Це деталі з невеликими термінами експлуатації.

Обставинами, що спонукають потребу в наявності більшого обсягу запасних частин є зміна режиму роботи цехів, дільниць. Наприклад,перехід на 2-х або 3-х змінний режим роботи, коли навантаження на обладнання різко зростає.

3. Класифікація ремонтів, види ремонтних робіт на підприємстві.

Малі ремонти- полягають у відновленні невеликої кількості зношених деталей і в регулюванні вузлів, механізмів з метою повернення первинної виробничої потужності обладнання.

Середні ремонти- полягають в заміні деяких зношених деталей, регулюванні  механізмів, складових частин оснащення на фоні часткового демонтажу і розбірці агрегатів.

Капітальний ремонт- полягає у відновленні  всіх зношених деталей, заміні певних вузлів, перевірки і відновленні багатьох технічних параметрів роботи обладнання. Ці всі роботи проводяться з повним демонтажем, розбиранням, зняттям верстатів, агрегатів, обладнання з фундаментів. Часто в процесі проведення капітального ремонту вирішується питання про подальшу модернізацію окремих видів обладнання.

Планово-попереджувальні ремонти- в систему яких входять:

- міжремонтне обслуговування;

- профілактичні огляди;

- планові ремонти.

Міжремонтне обслуговування полягає в спостереженні за дотриманням правил експлуатації обладнання, режиму роботи дільниці, цеху. Важливу роль відіграє своєчасне регулювання механізмів і усунення дрібних несправностей. Цю роботу виконують чергові слюсарі – ремонтники, електрики і т.д. Як правило, ці роботи виконуються в міжзмінні перерви, щоб не зупиняти процес виробництва.

Профілактичні огляди проводяться з метою з`ясування  ступеню зношення деталей, вузлів, складання графіків проведення ремонту, суміщення ремонтних робіт з заміною масла в агрегатах, їх промивкою, тощо. Проводиться перевірка на точність роботи систем і механізмів.

Виявлені факти відхилення від норм точності повинні бути усунуті при плановому ремонті.

Якщо з`ясувалось, що виявлені неточності можуть бути причиною масового браку або створюють аварійну ситуацію – ремонт проводять негайно.

Процес огляду обладнання використовується для з`ясування об’єму підготовчо-завершувальних робіт, які підлягають виконанню при черговому поточному ремонті.

4. Нормативи планово-попереджувальних ремонтів (ППР).

Нормативи ППР регулюють черговість і терміни виконання оглядів і ремонтів, їх трудомісткість, об’єми а також матеріальні витрати.

До нормативів ППР відносять :

- категорії складності ремонту;

- тривалість міжремонтного циклу;

- структуру міжремонтного циклу;

- тривалість міжоглядових періодів.

Тривалість міжремонтного циклу визначається як період роботи обладнання між двома послідовно виконаними капітальними ремонтами або між надходженням у виробництво нового виду обладнання до його першого капітального ремонту.

Структура міжремонтного циклу визначається як перелік виконання ремонтних робіт і робіт по технічному огляду в період між капітальними ремонтами.

Трудомісткість і матеріаломісткість ремонтних робіт залежать від категорії складності агрегату, верстату, які залежать від конструкційних особливостей обладнання.

У зв’язку з підвищенням значення автоматизації виробництва особливу увагу приділяють ремонтним роботам на автоматизованих лініях. При організації цих робіт мають бути виконані такі вимоги:

- неприпустимості аварійної зупинки будь якого механізму, що входить в автоматизований комплекс;

- простої обладнання в робочий час не допускаються;

Щоб виконати вказані вимоги проводять щодобові огляди обладнання та його профілактичне обслуговування. При двозмінному режимі роботи обладнання профілактичне обслуговування відбувається в третю ( неробочу) зміну. При трьохзмінній роботі – в міжзмінні перерви.

При експлуатації обладнання, наприклад, в механо - складальних цехах промислових підприємств, особлива увага приділяється роботі систем змащування агрегатів і наявності в цехах необхідних обсягів швидкозношуваних деталей.

При роботі в трьохзмінному режимі ремонт верстатів, агрегатів, що входять до комплексу автоматичних ліній, проводять послідовно-вузловим методом ( ремонт почергово кожного верстата в неробочі дні).

Головне завдання комплексу ремонтних робіт полягає в тому, щоб підтримувати безперервність випуску продукції. Для цього до початку ремонту створюються запаси деталей в тій стадії завершеності, яка відповідає агрегату, верстату, який зупиняється на ремонт.

Отже, система ремонтних робіт в цеху повинна відповідати потребам виробництва : безперервний випуск основної продукції, мінімізація матеріальних витрат, якість ремонтних робіт.

5. Форми організації ремонтних робіт на промисловому підприємстві.

Визначають такі організаційні форми ремонтів :

Централізований ремонт-це капітальний ремонт основного, силового обладнання. Цей ремонт виконує спеціалізована ремонтна організація, ремонтне підприємство.

Децентралізований ремонт - полягає в тому, що всі ремонтні роботи виконують ремонтні служби самого підприємства. Така система організації робіт сприяє значному скороченню витрат підприємства на ремонт за рахунок скорочення часу простою обладнання в ремонті.

Змішана форма - полягає у виконанні складних видів ремонту персоналом спеціалізованого підприємства , менш складні-ремонтним цехом підприємства.

Для ефективного здійснення ремонтних робіт на підприємстві розробляють річний план - графік ремонту, який охоплює кожну одиницю обладнання.

Якщо обладнання працює сезонно - ремонтні роботи виконуються в період найменшого навантаження  устаткування.

В певних галузях складають спеціальні графіки ремонту. Наприклад, це виробництва  сезонного характеру ( цукрові заводи, елеватори і т.п.).

Поточними документами для проведення ремонтних робіт є місячний план ППР, який складається для кожної ремонтної дільниці на основі плану на поточний рік. Джерелом фінансування ремонтних робіт в цехах промислового підприємства є кошторис витрат, який включає витрати на ремонтні матеріали, комплектуючі деталі, спеціальний інструмент, заробітну плату з нарахуваннями працівників ремонтної служби. Всі ці витрати враховуються в собівартість продукції підприємства.

Ремонтна служба підприємства виконує також роботи по модернізації обладнання, що позитивно впливає на рівень продуктивності праці на підприємстві.

Комплекс робіт по проведенню ремонтів технологічного обладнання проводиться відділом головного механіка, а також службою цехових механіків.

Відділ головного механіка в структурі великих промислових підприємств має декілька вузькоспеціалізованих бюро:

- планово-попереджувальних ремонтів;

- технічне;

- планово-виробниче, яке працює в комплексі з ремонтно-механічним цехом.

На деяких великих підприємствах діє відділ головного енергетика, в підпорядкуванні якого знаходиться електроремонтний цех.

Служба цехового  механіка включає ремонтні бригади, а в окремих випадках - цехові ремонтні бази.

Розподіл ремонтних функцій між ними залежить від масштабів підприємства і особливостей технічного оснащення виробництва.

6.Тривалість проведення ремонтів та шляхи її скорочення.

Основні шляхи зниження тривалості проведення ремонтів.

- впровадження вузлового та послідовно-вузлового методів ремонту;

- зменшення трудомісткості проведення ремонтних робіт за рахунок використання спеціальних сучасних інструментів і пристроїв;

- організація спеціальних ремонтних бригад, які працюють позмінно;

- комплексна підготовка ремонтних робіт повинна бути повністю завершена до зупинки обладнання на ремонт;

- збільшення змінності роботи ремонтного персоналу;

- організація проведення ремонтних робіт безе зняття обладнання з фундаменту;

- підвищення рівня кваліфікації ремонтників (слюсарів, електриків і т.д.);

- модернізація заводського обладнання.

Модернізація обладнання є потужним інструментом виявлення і використання внутрішніх резервів, закладених в самій конструкції діючого обладнання , підвищення його технічного рівня.

Модернізація обладнання дозволяє :

- підвищити рівень механізації і автоматизації робіт;

- розширити технологічні можливості агрегатів;

- збільшити потужність обладнання, що забезпечить підвищення рівня продуктивності праці;

- підвищення ступеню точності обробки на відповідних верстатах, агрегатах;

- підвищення довговічності і експлуатаційної надійності обладнання;

- забезпечення всіх правил техніки безпеки на вказаному обладнанні.

Показником ефективності модернізації обладнання є порівняння його потужності до і після модернізації.

Список використаної літератури.

1. Бойчик І.М. Економіка підприємства: Навч. посіб. / І.М. Бойчик, П.С. Харів. – Львів : Спалах, 2008. – 280 с.

2. Бондар Н.М. Економіка підприємства: Навч. посіб. / Н.М. Бондар. – К.: Вид. А.С.К., 2004. – 400 с.: іл.

3. Економіка підприємства. Збірник практичних задач і конкретних ситуацій: Навч. посіб. / За заг. ред. С. Ф. Покропивного. – К.: КНЕУ, 2008. - 124 с.

4. Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. С.Ф. Покропивного. – Вид. 2-ге, перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2000. – 328 с.

5.Економіка та організація виробництва: Підручник / За ред. В. Г. Герасимчука, А. Е. Розенплентера. – К.: Знання, 2007. – 678 с.

6. Економічний аналіз: Навч. посіб. / За ред. М. Г. Чумаченко. – К.: КНЕУ, 2007. – 540 с.

7.Желібо Є.П., Овраменко М.А., Буслик В.М. та ін. Основи технологій виробництва в галузях народного господарства: Навч. посіб. 2-ге вид. зі змінами і доп. – К.: Кондор, 2009. – 520 с.

8.Козловський В.О. Організація виробництва. Практикум: Навч. посіб., ч. 1. / В.О. Козловський. – Вінниця: Вид. ВНТУ, 2005. – 250 с.